**«УТВЕРЖДАЮ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Председатель Правления**

**АО «Костанайские минералы»**

**Нурхожаев Е.С.**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.**

**план управления инвестиционным проектом**

**«****Веб-платформа»**

**Согласовано:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технический директор – Смагулов А.Р. |  |  |
|  |  | подпись |
| Финансовый директор – Орумбаев И. Н. |  |  |
|  |  | подпись |
| Директор по ЦТиСР – Лескин О.В. |  |  |
|  |  | подпись |
| Начальник ПЭО – Зайцева Ю.А. |  |  |
|  |  | подпись |
| Начальник ОУПиБП – Лисняк Е.М. |  |  |
|  |  | подпись |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Разработано:** |  |  |
|  |  |  |
| Техник-программист – Андриенко Б.Н. |  |  |
|  |  | подпись |
| г. Житикара, 2022 год |  |

Цель проекта

* Получить инструменты эффективного управления рационализаторской деятельностью на предприятии.
* Веб приложение, с возможностью выгрузки: расчётного листа и данных по отпуску работника.

**Результаты**

Кроссплатформенный веб-клиент, с доступом из сети интернета, с модульной расширяемой структурой и необходимым функционалом по модулям:

1. Модуль личный кабинет.
2. Модуль Рационализаторство.
3. Модуль Бухгалтерия.
4. Модуль Служба Управления Персоналом.
5. Иерархическая структура работ (WBS)

Разработка плана проекта

Веб платформа

Оформление паспорта проекта

Введение в промышленную эксплуатацию

Введение в опытно-промышленную эксплуатацию

Разработка основных модулей

Разработка модуля: Личный кабинет

Формирование приказа о создания команды проекта

Формирование плана управления проектом

Закрытие проекта

Подведение итогов и анализ результатов

Завершение проекта

Развертывание инфраструктуры на веб-службы

Разработка веб-платформы

Управление проектом

1. Календарный план-график работ

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № код задач | Этап | Дата | Ответственный |
| 1 | Подготовка паспорта проекта. Предпроектное обследование. Предпроектные работы. | март 2022 | Андриенко Б.Н. |
| 2 | Реализация проекта. Опытно-промышленная эксплуатация. | март 2022 – апрель 2022 | Андриенко Б.Н.  Алейникова Т.В.  Тетенков В.А. |
| 3 | Введение в промышленную эксплуатацию. Завершение проекта | май 2022 | Андриенко Б.Н. |
|  | **Итого** | **март 2022 – май 2022** | **Внедрённая рабочая система** |

1. Бюджет проекта

Таблица № 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип | Описание | Сумма, тенге |
| Итого |  | 0 тг |

1. Контрольные события

Таблица № 3

| № п/п | Контрольное событие | Дата | Результат (подтверждающий документ) | Ответственный за достижение результата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформление паспорта и плана проекта.  Проведение предпроектного обследования. Предпроектные работы. | март 2022 | Утверждённый паспорт и план проекта | Андриенко Б.Н. | - |
| 2 | Реализация проекта | март 2022 – апрель 2022 | Приказ о вводе в промышленную и опытно-промышленную эксплуатацию | Андриенко Б.Н. | - |
| 3 | Завершение проекта | май 2022 | Утверждённый итоговый отчёт по проекту | Андриенко Б.Н. | - |

План управления рисками

Таблица №7

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № риска | Наименование риска | Ранг риска | Стратегия реагирования | План реагирования | | | |
| Мероприятие | Ответственный | Бюджет | Срок |
| 1 | Человеческий фактор | низкий | снижение | Функционал, не соответствующий требованиям | Андриенко Б.Н. | - | май 2022 |