|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап | Сценарий | Проблемы | Готовность |
| Первоначальное создание базы пользователей | Генерация аккаунтов + профилей из excel документа, который перед этим скриптом отсортировать по нужным полям.  В качестве имени пользователя ИИН, в качестве пароля случайная последовательность знаков и цифр в 10 символов. |  | + |
| Первоначальная рассылка паролей пользователям | Распилка на подразделения excel документа и отправка начальникам подразделений/замам по развитию. Те, в свою очередь, пилят на отделы/участки и раздают работникам. |  | +- |
| Первый вход пользователя | Если у пользователя нет данных в полях почты и секретного вопроса/ответа, то происходит переадресация на страницу заполнения формы с доп данными: образование, биография, хобби …  Обязательные из которых почта и секретных вопроса(3 стандартных вопроса + свой на выбор)/ответ. | Нужен функционал проверки на заполнение спец полей после каждого входа пользователя  Нужна отдельная форма и отдельная страница + url для изменения спец полей для восстановления | - |
| Удачный логин | После каждого удачного логина идёт переадресация на домашнюю страницу, внутри которой список модулей, внутри каждого модуля список компонентов.  Каждый элемент проверяется на доступность определённой группе пользователей, группа присваивается каждому пользователю. | Нужен функционал массового изменения/присвоения пользователям определённых групп  Нужен функционал проверки на доступность и видимость страницы для каждой группы пользователя | - |
| Логирование | При каждом действии на страницах записывать ip, пользователя, дату и действие, и ответ данных/или ошибки в .txt документ и в таблицу бд = «logging» | Нужен функционал логирования | - |
|  |  |  |  |